## Slide 1
Conseil syndical du SAGEBA
l’Automne, source de vie...
28 juin 2022 à Morienval

## Slide 2
l’Automne, source de vie...
Nomination du secrétaire de séance

## Slide 3: Ordre du jour
Validation du procès-verbal du 22 mars 2022
2. Echanges avec l’équipe technique :
  Tendances climatiques pour l’été 2022 & bilan sur le bassin de l’Automne
  La valorisation du plan d’actions de l’aire d’alimentation de captage Vauciennes – Vaumoise : présentation du stage
3. Avancement stratégie entretien rivière
4. Etat des travaux rivières et zones humides pour la tranche 1 du PPRE 2022-2026
5. Point sur l’étude faune – flore pour les travaux de la tranche 1 du PPRE 2022-2026
Information sur le renouvellement des postes « animateur aire d’alimentation de captage & protection des ressources en eau souterraine et « animateur zones humides & données »
Avancement sur les finances analytiques du SAGEBA
Avancement sur la stratégie politique & financière du SAGEBA
DBM GIEE
DBM transferts dépenses
DBM imprévus
DBM travaux Sainte Marie
Prochains rendez-vous
Questions diverses

## Slide 4
l’Automne, source de vie...
1. Validation du procès-verbal

## Slide 5
l’Automne, source de vie...
2. Echanges avec l’équipe technique

## Slide 6: Tendances climatiques pour l’été 2022

## Slide 7
Assec : état sans eau
Définitions
Etiage : niveau le plus bas des eaux

## Slide 8
https://www.vie-publique.fr/video/285379-video-leau-une-ressource-menacee
Vidéo du kit de communication du ministère en charge de l’environnement

## Slide 9: Tendances climatiques pour l’été
Eté sec
Risque de sécheresse
Pluviométrie basse
Averses brutales et intenses
Des nappes sollicitées
Des cours d’eau en assec / étiage sévère

## Slide 10: Quels suivi et gestion réglementaire ?

## Slide 11: La réglementation
ARRETE CADRE SECHERESSE DEPARTEMENTAL
Fixe des seuils de sécheresse
Défini les modalités de restriction de l’usage de l’eau par seuil et par usages
1
2
A chaque dépassement de seuil, un arrêté préfectoral est pris à l’échelle des bassins de gestion :
Affichage administratif
Diffusion dans les relais : syndicat de bassin, collectivités territoriales, etc.
Contrôle des services de l’Etat

## Slide 12: Les seuils sécheresses
  « tendance hydrologique laisse pressentir un risque de crise à court ou moyen terme »
  « coexistence de tous les usages et le bon fonctionnement des milieux n’est plus assuré. Les mesures de restriction sont définies pour maintenir un bon état écologique des milieux aquatiques »
  « aggravation du niveau d’alerte. Tous les prélèvements ne peuvent plus être simultanément satisfaits. »
  « nécessité de réserver les capacités de la ressource pour l’alimentation en eau potable des populations, pour les usages en lien avec la santé, la salubrité publique, la sécurité civile, l’abreuvement des animaux et de préserver les fonctions biologiques des cours d’eau.
RAS
VIGILANCE
ALERTE
ALERTE RENFORCEE
CRISE

## Slide 13
  Réseau ONDE : Observatoire National des Données sur les Etiages
  Réseau assuré par l’OFB – Office Français pour la Biodiversité
  De mai à septembre autour du 25 de chaque mois
1. RESEAU ONDE
Réseau de connaissance
Aide à l’anticipation et à la gestion des situations de crise
Le suivi

## Slide 14
  Gérées par la DREAL (direction régionale)
  Gérées par les agences de l’eau
2. RESEAU DES STATIONS NATIONALES
Réseau de connaissance
Aide à l’anticipation et à la gestion des situations de crise
Le suivi

## Slide 15: Bilan sur le bassin de l’Automne

## Slide 16
Suivi de l’étiage mois par mois

## Slide 17
Suivi de l’étiage mois par mois
Arrêté de restriction au bout d’un mois en seuil

## Slide 18
Global
Le bassin de l’Automne : les indicateurs de l’état des ressources en eau
2021 : année hydrologique et météorologique exceptionnelle

## Slide 19
    3 stations : ru Coulant, ru Noir et ru Saint-Mard
  De mai à septembre autour du 25 de chaque mois
1. RESEAU ONDE
Le suivi
  Saintines pour l’Automne
  Glaignes pour la Sainte-Marie
2. RESEAU DES STATIONS NATIONALES

## Slide 20
https://www.ecologie.gouv.fr/secheresse
Kit de communication du ministère à télécharger :
Vidéo
Plaquettes
infographies
https://www.ecologie.gouv.fr/secheresse
Site grand public
PROPLUVIA

## Slide 21
https://www.ecologie.gouv.fr/secheresse

## Slide 22
https://www.ecologie.gouv.fr/secheresse
Protéger les cours d’eau
Préserver la biodiversité des milieux aquatiques
Protéger les zones humides
Préserver les nappes d’eau souterraines, nos seuls réservoirs

## Slide 23
  Juin 2019 : Ru Saint-Mard
  Mortalité piscicole
Assecs

## Slide 24: Valorisation du plan d’actions de l’aire d’alimentation de captage Vauciennes – Vaumoise - Présentation du stage

## Slide 25
l’Automne, source de vie...
3. Avancement sur la construction de la stratégie pour l’entretien des rivières

## Slide 26: Stratégie pour l’entretien des rivières
Entretien : code de l’environnement (Articles L 215-14 à 16 du Code de l’Environnement)
A la charge des riverains
Entretien : compétence GEMA (mission n°2)
A la charge de la structure compétente
Entretien, de quoi parle t-on ?

## Slide 27: Stratégie pour l’entretien des rivières
Entretien régulier :
à la charge des riverains
Entretien structurant :
À la charge de la structure compétente
Entretien, de quoi parle t-on ?
Cas du SAGEBA : 1 fois / tronçon tous les 5 ans lors du PPRE

## Slide 28: Stratégie pour l’entretien des rivières
Lorsque la taxe GEMA est levée, le riverain n’est plus chargé de réaliser son entretien par ses propres moyens financiers.
Pourquoi ?
Entretien, qui fait quoi ?
Il paye la taxe GEMA qui l’englobe (missions n°2 de la GEMA)

## Slide 29: Stratégie pour l’entretien des rivières
1. Courrier
  - à chaque riverain du bassin (linéaire > 20m)
  - différent pour l’ARC et CCPV/CCRV
  - en septembre
  - avec proposition de date de rencontre
  - Une plaquette descriptive de l’entretien
STRATEGIE DU SAGEBA

## Slide 30
STRATEGIE DU SAGEBA
2. Rencontre des riverains
  - dates septembre / octobre / novembre
  - format
  - contenu : Pourquoi faire ?
  Expliquez aux riverains comment entretenir leur rivière ?
  Co-construire une solution pour le paiement de l’entretien par les riverains ?
  Les deux ?
3. Organisation de la réalisation et du financement de l’entretien par le SAGEBA
  - Quelle stratégie ?
  - Spécificité pour l’ARC ? (taxe GEMA levée)
  Mais suffisante pour l’entretien ?
  - Spécificité pour la CCPV / CCRV ?
  - Critère pour le calcul des cotisations GEMA ?
Stratégie pour l’entretien des rivières

## Slide 31
l’Automne, source de vie...
4. Etat des travaux rivières et zones humides pour la tranche 1 du PPRE 2022-2026

## Slide 32: Travaux 2022 du PPRE
Freins réglementaires :
Délais jusqu’au 15 octobre
Absence de DIG* + délai d’instruction
*DIG : Déclaration d’Intérêt Général
Freins techniques :
Résultats de l’étude faune flore : fin août
Selon les résultats, demande de dérogations aux services de l’Etat : 3 mois d’instructions
Pré résultats : espèces protégées / patrimoniales
Freins marchés publics
Marché public pour la réalisation des travaux initialement prévu
3 000€ pour la recharge des cours d’eau pour l’écrevisse
>25 000€ en option, levée au dernier moment selon les retours de l’étude faune – flore + la réglementation
Si juste la recharge : non subventionné

## Slide 33: Travaux 2022 du PPRE
Choix 1 : report des travaux rivières et zones humides 2022 à 2023
Choix 2 : organisation des travaux 2022
Un marché public avec > 25 000€ en option
Forte chance de ne pas avoir les dérogations avant le 15 octobre 2022
3 000€ de recharges non subventionnées à 80%
Choix du bureau

## Slide 34
l’Automne, source de vie...
5. Point sur l’étude faune – flore pour les travaux de la tranche 1 du PPRE 2022-2026

## Slide 35: Compléments à l’étude faune-flore 2022
Une étude faune – flore est en cours pour la réalisation des travaux rivières / zones humides en 2022.
Des compléments d’étude sont proposés par le bureau d’études :
Passage chiroptère sur sites
Passage reptiles sur sites
DEVIS : 4 380€ TTC
Choix du bureau

## Slide 36
l’Automne, source de vie...
6. Information sur le renouvellement des postes« animateur des aires d’alimentation de captage & protection des eaux souterraines du bassin de l’Automne » et « animateur zones humides & données»

## Slide 38
l’Automne, source de vie...
7. Avancement sur les finances analytiques du SAGEBA

## Slide 39
Toutes les données de 2018 à 2021 ont été répertoriées afin de pouvoir effectuer une analyses des dépenses par poste analytique : SAGE, GEMA et commun
Cette analyse et le choix de répartition des excédents, du commun et autres doit se faire par le politique et trésorier du SAGEBA
Avancée du budget analytique

## Slide 40
Avancée du budget analytique
BUDGET SAGE FONCTIONNEMENT
SAGE
COMMUN DIFFERENCIE

## Slide 41
BUDGET SAGE INVESTISSEMENT
SAGE
COMMUN DIFFERENCIE
Avancée du budget analytique

## Slide 42
BUDGET GEMA FONCTIONNEMENT
GEMA
COMMUN DIFFERENCIE
Avancée du budget analytique

## Slide 43
BUDGET GEMA INVESTISSEMENT
GEMA
COMMUN DIFFERENCIE
Avancée du budget analytique

## Slide 44
BUDGET COMMUN
FONCTIONNEMENT
GEMA
Avancée du budget analytique

## Slide 45
BUDGET COMMUN
INVESTISSEMENT
GEMA
Avancée du budget analytique

## Slide 46
l’Automne, source de vie...
8. Avancement sur la stratégie politique & financière du SAGEBA

## Slide 48
l’Automne, source de vie...
9. DBM pour l’émergence du GIEE (Groupe d’Intérêt Economique et Environnemental) Vivaldi sur l’aire d’alimentation de captage Vauciennes-Vaumoise

## Slide 49
DBM GIEE VIVALDI
Montage financier
Opération blanche pour le SAGEBA

## Slide 50
l’Automne, source de vie...
10. DBM pour le transfert de dépenses de la section investissement à la section fonctionnement concernant les études non suivies de travaux

## Slide 51
Décision modificative concernant le transfert de certaines dépenses de la section investissement vers la section fonctionnement à compter du 28 juin 2022
Toutes dépenses liées à des études ou analyses ne faisant pas l’objet de travaux par la suite doivent être imputées en section de fonctionnement et non d’investissement.
Des factures ayant dû être réglées impérativement, cette mesure ne s’appliquera qu’à l’issue de ce conseil.
DBM transferts de dépenses

## Slide 52
1. suivi piézométrique :
9 073,60€
2. réseau de mesures 2021-2022 :
25 824€ (factures déjà mandatées)
3. programme de suivi des travaux au Berval :
11 571,82€ (factures déjà mandatées)
4. programme de suivi des travaux Moise et Noir :
1 000€
DBM transferts de dépenses
De l’investissement vers le fonctionnement
A compter du 28 juin 2022, toutes les dépenses concernant

## Slide 53
l’Automne, source de vie...
11. DBM pour la régularisation des dépenses imprévues

## Slide 54
La modification des dépenses de notre budget entre les sections de fonctionnement et d’investissement entraine une régularisation de nos dépenses imprévues.
En effet, celles-ci ne doivent pas excéder 7,5% des dépenses réelles prévisionnelles des sections.
Soit :
- 55 255,01€ pour la section fonctionnement
- 31 330,06 € pour la section investissement
DBM portant sur la régularisation des dépenses imprévues

## Slide 55
l’Automne, source de vie...
12. DBM travaux de reméandrage de la Ste Marie

## Slide 56: DBM travaux reméandrage Ste Marie
Création d’une nouvelle opération : travaux de reméandrage à la Ste Marie
Identifiés dans le PPRE 2022-2026
Financement : 100 % privé – Helvetia
Conventionnement Helvetia – propriétaire – SAGEBA
Opération blanche : 20 000€ TTC

## Slide 57
Travaux programmés dans le PPRE 2022-2026 (non retenu par les élus)
Reméandrage de la Sainte-Marie dans son ancien méandre encore visible en rive gauche :
  Déboisements autour du méandre
  Terrassements en déblai/remblai
Action complémentaire (non programmée) :
  Entretien du lit par arrachage mécanique des herbiers aquatiques pour le bon déroulement des travaux et la vie aquatique (écoulement quasiment bloqué par endroit)
Travaux de reméandrage de la Sainte-Marie
52m de rivière restaurées
480m de rivières entretenues
Séry-Magneval Glaignes

## Slide 58
Travaux de reméandrage de la Sainte-Marie

## Slide 59
Travaux de reméandrage de la Sainte-Marie

## Slide 60
Lit à combler
Travaux de reméandrage de la Sainte-Marie
Méandre à restaurer
Herbiers de renoncule

## Slide 61
l’Automne, source de vie...
13. Prochains rendez-vous

## Slide 62: Prochains rendez-vous
Date prochain conseil en septembre 2022
Mardi 27 septembre
Mardi 11 octobre
Mardi 18 octobre
Bureau avant impossible

## Slide 63
Lettre du SAGEBA : mai 2022
Les rendez-vous de la communication
Lettre du SAGEBA : septembre 2022
Rapport d’activités 2021: septembre 2022

## Slide 64
l’Automne, source de vie...
14. Questions diverses

## Slide 65
l’Automne, source de vie...
Merci et très bon été !

## Slide 66
Passages proposés pas toujours nécessaires
Inventaire organisé sur 1 journée, que ce soit pour 1 ou 3 sites…
Si moins de sites, gain sur le nombre de jour d’intégration : 600€ HT au lieu de 900€ HT
Subvention AESN à 80% à confirmer

## Slide 67
DBM GIEE VIVALDI - émergence
Montage technique
Mise en œuvre du plan d’actions de l’aire d’alimentation de captage Vauciennes – Vaumoise :
actions agricoles pour la réduction des pressions agricoles
actions agricoles pour performer et améliorer les pratiques agricoles sur l’aire
Initiative de tous les agriculteurs : se fédérer dans un groupe GIEE* en émergence :
Reconnaissance du collectif et des agriculteurs par l’Etat
Evaluation des pratiques – bilan initial avec les indicateurs de performance et des objectifs
d’amélioration : HVE 3 (option A)
Bilan au bout d’1 an sur l’intérêt de mettre en place un GIEE pour 3 ans
* GIEE : Groupe d’Intérêt Economique & Environnemental

## Slide 68
DBM GIEE VIVALDI - émergence

## Slide 69
DBM GIEE VIVALDI - émergence
Gaya Consultants : bureau d’études
SAGEBA : porteur administratif et technique du GIEE pour le compte des communes et du bassin de l’Automne
Communes de Vaumoise et Vauciennes : gestionnaire d’eau potable & porteur des aires d’alimentation de captage
Montage administratif

## Slide 70
l’Automne, source de vie...
6. Point sur les postes « animateur des aires d’alimentation de captage & protection des eaux souterraines du bassin de l’Automne » et « animateur zones humides »

## Slide 72
Responsables :
¼ SAGEBA pour le bassin de l’Automne
¼ Vauciennes, gestionnaire d’eau potable jusqu’au 1er janvier 2024
¼ Vaumoise, gestionnaire d’eau potable jusqu’au 1er janvier 2024
¼ SMIAEP Auger, gestionnaire d’eau potable
Le SAGEBA est désigné AMO par Vauciennes, Vaumoise et le SMIAEP d’Auger

## Slide 73
Périmètre d’actions = périmètre d’intervention du SAGEBA
1 AAC d’Auger St Vincent à redynamiser & gérer
Le gestionnaire doit définir son nouveau plan d’actions 2022-2028
Captage grenelle
BESOINS D’UN ANIMATEUR AAC AU SAGEBA
1 AAC Vauciennes – Vaumoise à lancer : plan d’actions 2022-2028
Dynamisme des agriculteurs de Vauciennes – Vaumoise : GIEE en émergence
Dynamisme et attentes des communes de Vauciennes et Vaumoise
Engagement contractuel du SAGEBA & missions SAGE
Membre de l’équipe technique du SAGEBA
Surcharge de l’équipe restante du SAGEBA
Besoins de participer à la distribution d’ une eau potable de qualité aux habitants pour - 1 800€ / an et + 8 000€ / an ?

## Slide 81: Réunion avec AESN le 8 juin 2022
1. AESN ne subventionnera pas de mutualisation de poste rivière / zones humides
2. AESN ne subventionnera pas de travaux eau potable aux gestionnaires d’eau potable n’ayant ni animateur / ni un engagement vers des démarches d’aire d’alimentation de captage
3. AESN peut se désengager du Contrat Territorial Eau & Climat de l’Automne pour non respect des engagements par la structure porteuse : personnel + travaux réalisés
4. AESN subventionne en priorité le bassin de l’Automne. Si aucun recrutement n’est réalisé, le financement sera reporté sur un autre bassin prêt à s’engager. Les subventions pour l’Automne ne seront plus prioritaires.

## Slide 82: Réunion avec AESN le 8 juin 2022
6. AESN verse des acomptes d’avance pour toutes ses subventions.
Le SAGEBA devra s’acquitter des avances reçues en trop pour chaque mois sans personnel (sur le salaire chargé brut et le forfait de fonctionnement)
7. AESN exhorte le SAGEBA à élaborer sa stratégie puis ses scenarios financiers de toute urgence, comme annoncé au conseil syndical de décembre 2021 et validé en février 2022
5. AESN est un établissement public d’Etat apportant une aide financière aux collectivités pour la mise en œuvre de leur compétence. Pour le SAGEBA :
  80% des 3 postes animateurs rivières, zones humides et AAC
  50% poste animateur SAGE et CT&EC
  1 forfait de fonctionnement annuel de 8 000€ pour chaque poste
  80% pour les études et travaux

## Slide 84
20 juin 2022

## Slide 85
20 juin 2022

## Slide 86
20 juin 2022

## Slide 87
20 juin 2022

## Slide 88
20 juin 2022

## Slide 89
20 juin 2022

## Slide 90
20 juin 2022

## Slide 92
Janvier 2022
Décembre 2022
Poste AAC
Mars 2022
Juillet 2022
c
Recrutement poste AAC
Octobre 2022
c
Recrutement poste ZH
Octobre 2022
Retroplanning recrutement du personnel du SAGEBA
Dans le meilleur des cas
Remboursement AESN pour le poste AAC :
Remboursement AESN pour le poste ZH :
2 786,22€
15 254,22€
Gestion des dossiers et mises en œuvre des missions réglementaires
?
Rattrapage du retard & mise à jour des missions
?

## Slide 93
Juillet 2022
Décembre 2022
Poste AAC
Août 2022
  Septembre 2022
c
Recrutement poste AAC
Octobre 2022
c
Octobre 2022
Retroplanning recrutement du personnel du SAGEBA
Dans le meilleur des cas

## Slide 94
Congés
Difficulté d’être à temps plein : études ruissellement, les échéances SAGE / CTEC / CLE, direction, stage, deux collaborateurs en moins
Concertations des élus au moins 1j / semaine en juillet ?

## Slide 95
l’Automne, source de vie...
8. Avancement sur la stratégie politique & financière du SAGEBA

## Slide 96
A. éléments / documents à élaborer avant juin | B. modalités d’organisation Avant juin Juin à octobre
Hypothèses & scenarios - éléments d’hypothèses pour construire plusieurs scenarios qui seront testés Fiche de poste du personnel + plan de charge 2022 | Bureau exceptionnel pour valider les documents élaborés ? Groupe de travail ? Acteurs ? Mode de travail ? Sujet de travail ?
Par qui ?
Le politique
Le technique : appui, suggestion, tester les hypothèses
Par qui ?
Le politique
Le technique : suggestion + appui
Présentation au bureau du 15 mars 2022

## Slide 97: 1. Le diagnostic du SAGEBA
Diagnostic financier
Situation financière réelle
Diagnostic humain
Situation en termes de ressources humaines au regard de l’existant et des besoins
Diagnostic technique
Situation du taux de réalisation des actions du SAGEBA au regard des moyens et de ses obligations réglementaires
Etat des comptes 2014-2026
Tableau des effectifs 2014-2026
Taux de réalisation 2014-2026
Commande non passée
Finances inconnues
Commande non passée
Besoin non validé
Commande non passée
Efficacité inconnue

## Slide 98: 2. Vision et stratégie du SAGEBA
Travaille pour formuler une vision
UNE VISION
DES ORIENTATIONS
Travaille pour identifier les orientations

## Slide 99: 3. Scénarios financiers
A la suite de l’élaboration de sa stratégie, le politique du SAGEBA définit plusieurs scenarios financiers pour l’atteindre :
Fixe un ensemble d’hypothèses
Interprète les besoins en recettes pour chaque scenario
Choisi un scenario
Sans stratégie, la définition de scenarios financiers est impossible
ROLE DU TECHNIQUE : de tester les hypothèses donner par le politique

## Slide 100: Etape de construction d’une stratégie
1. Les diagnostics
2. La vision et les orientations
3. Les scenarios financiers

## Slide 101: Etat d’avancement de la construction de la stratégie
La vision :
Les orientations :
Mais opportunité de l’existence du SAGE
Le projet :
Les freins :
L’objectif :
Les obstacles :
Les leviers :
Que pense le politique du SAGEBA ?

## Slide 102
Une étude permettant :
Un audit de la collectivité
Une réflexion en terme de gouvernance :
Une réflexion stratégique :
Construction de scenario stratégique de développement pour le SAGEBA
organisation des compétences, nouvelles compétences ?
financier, technique et politique

## Slide 103
Avantages
Une expertise et un temps accordé
Une construction forte et pérenne pour l’avenir
Balayer toutes les problématiques (gouvernance, finance, politique, technique)
Entame la révision du SAGE et la consolide
Fédère les élus du SAGEBA et de la CLE
Créé une dynamique politique
Neutre / inconvénients
Rédaction du CCTP et passation du marché
Temps de suivi de l’étude et de participation
Délai & coût (80% subvention)
Le politique du SAGEBA sera sollicité sur les mêmes points abordés/interpellés par le technique

## Slide 104: Etat financier du SAGEBA
En absence de commande passée sur une liste d’hypothèses,
Le travail réalisé pour le 15 février 2022 n’a pas évolué
  Construction de 3 scenarios financiers selon des choix factuels et sans réponse à une stratégie : défavorable, favorable et ultrafavorable

## Slide 105
Augmenter les cotisations en 2023 et 2024 ?
Pourquoi pas, soyons ambitieux et stratégiques
  Cas réalisé en 2023 avec une augmentation des cotisations identiques à 2022

## Slide 107: Interprétations
Se donner les moyens
Réaliser ses diagnostics réels
  Pour la prise de décision éclairée
  Pour savoir où aller
  Pour construire sa stratégie
Estimation du temps perdu et donc de l’argent perdu pour la gestion des vacances des postes non renouvelés ?
Un non renouvellement de poste n’est pas un gain financier et bien une perte technique
  Déplacer le problème à dans deux ans
  Le problème n’est pas résolu
  Absence de stratégie tel quel